ตารางดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์

| ลำดับ | งาน | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลเว็บเพ็จภาษาไทยและเตรียมส่งแปลภาษาอังกฤษ | 30 ธ.ค. 57 | ข้อมูลพร้อมส่งผู้แปลภาษา |
| 2 | จัดโค๊ดคอนเทนท์เว็บเพ็จรองรับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ | 7 ม.ค. 58 | MS WEB front page |
| 3 | เขียนเว็บเพ็จภาคภาษาอังกฤษลงเว็บไซต์ | 20 ม.ค. 58 | MS WEB front page |
| 4 | ปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ | 30 ม.ค. 58 | BBMIS Back office |
| 5 | พัฒนา KM Module | 15 ก.พ. 58 | BBMIS Back office |
| 6 | สนับสนุนขับเคลื่อนการใช้งานระบบของยูเซอร์ |  |  |
| 7 | ตรวจสอบความเรียบร้อยและเก็บรายละเอียดเตรียมประเมินผลการพัฒนาระบบ | 27 ก.พ. 58 |  |

* ขอให้คณะกำหนดวันที่ให้ยูเซอร์ใช้งานอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยในการใช้งานกับระบบส่วนต่างๆ ที่พัฒนาพร้อมใช้งานแล้ว ดังนี้

| ข้อมูลบุคลากร | จัดการข้อมูลพื้นฐานบุคลากรของคณะทั้งหมด |
| --- | --- |
|  | จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและผลงาน |
| เอกสารราชการ | รับ-ส่งเอกสาร |
|  | จัดแฟ้มและรับเอกสารส่วนบุคคล |
|  | อัพโหลดเอกสารรายงานการประชุม |
|  | อัพโหลดเอกสารแบบฟอร์มและคู่มือ สำหรับบริการบุคลากรภายใน และ นักศึกษาคณะ |
| ระบบจัดการข่าว | สร้างรายการข่าวและตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติรายการข่าวขึ้นหน้าโฮมเพ็จ |
|  | สร้างรายการข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องการ |
| หลักสูตร | อัพโหลดโครงสร้างหลักสูตร และ ระบุคณาจารย์ประจำหลักสูตร |
|  | เพิ่ม/ลบ กลุ่มสาขาวิชาที่ทำหน้าที่คณาจารย์ประจำหลักสูตร |